## Slide 1
MLsoft 사내 연차·복리후생 관리 시스템 V2
연차ON — 프로젝트 전체 설명
작은 기능 하나까지 WBS로 훑어보는 자료입니다. 개발자가 코드를 열기 전에 구조를 잡고,
발표·설명 자리에서 그대로 쓸 수 있도록 만들었습니다.
⚠ 미완성본 (Draft)
2026-09-10 기준 · 기능이 계속 추가되는 중이며, 이 문서도 함께 갱신됩니다.
현재 상태의 단일 원본은 저장소의 docs/12-남은-작업.md 입니다.

## Slide 2
HOW TO READ
이 문서를 읽는 법
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
①
WBS 번호
1.3 처럼 대분류.소분류로 매깁니다. 코드·문서를 찾을 때 그대로 검색어가 됩니다
②
상태 배지
완료 = 코드와 테스트가 있음 · 부분 = 일부만 · 예정 = 아직 없음
③
근거
슬라이드 아래 회색 글씨가 실제 파일·문서 위치입니다
미완성본으로 표시한 이유 — 이 시스템은 아직 운영에 올리지 않았고, 지금도 기능이 붙고 있습니다. 여기 적힌 '완료'는 코드와 자동 테스트가 있다는 뜻이지 실사용 검증이 끝났다는 뜻이 아닙니다. 실제 사람이 브라우저에서 확인해야 하는 항목은 별도 QA 체크리스트로 관리합니다.
발표에서 이렇게 쓰세요
· 5분 설명 → 3 · 4 · 7번 슬라이드(개요 · 규모 · WBS 지도)만
· 개발자 온보딩 → 8~18번 WBS 상세 + 19~24번 설계 결정
· 인수인계 → 26번(남은 작업) + 27번(배포 절차)
2

## Slide 3
OVERVIEW
무엇을 하는 시스템인가
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
사원이 연차를 신청하고, 팀장이 결재하고, 관리자가 정책과 조직을 관리한다.
사원
연차 · 복리후생
신청 · 취소 · 내 현황
팀장
결재
승인 · 반려 · 팀 현황
총관리자
정책 · 조직 · 발송
설정 · 구성원 · 이메일
이전 버전(참고자료/MLsoft)을 분석해 다시 설계한 V2입니다. 연차 계산이 여러 곳에 흩어져 어긋나던 문제를 '도메인 메서드 한 곳'으로 모으고, 자동 적립·소멸을 스케줄러로 옮긴 것이 가장 큰 변화입니다.
핵심 흐름 한 줄
Google 로그인 → 온보딩(생일·입사일) → 연차 신청(선차감) → 팀장 결재 → 기산일마다 자동 리셋
3

## Slide 4
SCALE
규모 — 2026-09-10 실측
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
API
88
컨트롤러 18개
화면
17
React 페이지
DB
21
테이블 · ENUM 15컬럼
자동 검증
832
백엔드 500 · 프론트 332
도메인
12
패키지 단위 분리
엔티티
19
JPA @Entity
정책 설정
12
관리자가 조정 가능
자동화 잡
6
일일 5 + 새해 1
숫자는 문서에 적어 두고 끝내지 않고, 실제 코드를 세어 맞춥니다. 예전에 문서와 코드가 어긋나 엔티티 수를 잘못 세고 있던 적이 있어(BaseTimeEntity를 함께 셈) 지금은 실측 명령을 남겨 둡니다.
4

## Slide 5
ARCHITECTURE
기술 스택과 구조
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
백엔드
Spring Boot 4 · Java 21 · JPA(Hibernate)
MySQL 8 (운영) · H2 (테스트)
도메인별 패키지 — controller/dto/entity/repository/service
프론트엔드
React 19 · Vite(Rolldown) · React Query
Tailwind v4 CSS-first — 토큰은 index.css @theme
api → hooks → page 3층 (쿼리 키 규칙으로 일괄 무효화)
배포는 단일 컨테이너입니다 — 프론트 빌드 산출물을 백엔드 static에 넣어 하나의 포트(8080)로 서비스합니다. 같은 오리진이라 CORS와 쿠키 문제가 처음부터 생기지 않습니다.
도메인 12개
audit · auth · common · credential · department · email · holiday · leave · policy · schedule · user · welfare
5

## Slide 6
AUTH
인증과 접근 제어
WBS 1
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
1
Google OAuth2
회사 도메인 검증 후 자동 가입
2
JWT 발급
HttpOnly 쿠키 · 세션 없음(STATELESS)
3
매 요청 가드
OnboardingCheckInterceptor가 DB를 다시 본다
JWT는 발급된 뒤의 상태 변화를 담지 못합니다. 그래서 매 요청마다 DB를 보고 ① 퇴직자 차단 ② 역할이 바뀌었으면 권한 재구성 ③ 온보딩 미확정 차단 — 세 가지를 다시 검사합니다. 관리자가 권한을 내리면 그 즉시 다음 요청부터 막힙니다.
놓치기 쉬운 것
온보딩 완료 판별은 입사일이 있는지가 아니라 onboarding_status == COMPLETED 입니다.
입사일은 자가 신고라, 90일보다 과거를 적으면 연차 0으로 '승인 대기'에 들어가는데 그때도 입사일은 채워져 있습니다.
옛 기준을 쓰면 미확정 입사일이 스케줄러와 승인자 후보의 입력이 됩니다.
6

## Slide 7
WORK BREAKDOWN
WBS 전체 지도
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
1
인증·온보딩
로그인 · 온보딩 · 접근 제어
API 7
2
연차
신청 · 결재 · 잔액 · 이력
API 17
3
복리후생
신청 · 결재 · 정책
API 12
4
캘린더·일정
통합 캘린더 · 개인 일정 · 공휴일
API 8
5
조직·구성원
구성원 · 부서 · 퇴직/재입사
API 21
6
정책·설정
연차 정책 · 시스템 설정 12키
API 5
7
이메일
건별 알림 · 일괄 발송 · 연동
API 13
8
자동화
스케줄러 5잡 + 새해 공휴일
잡 6
9
감사·수명주기
감사 로그 · 파기 · 재입사
API 5
이 번호는 코드와 문서를 찾을 때 그대로 검색어가 됩니다 — 이어지는 슬라이드가 같은 번호 체계를 씁니다.
7

## Slide 8
WBS 1 — AUTH & ONBOARDING
1. 인증 · 온보딩
API 7
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
1.1
Google 로그인
회사 도메인만 통과 · 처음 들어온 계정은 자동 가입
완료
1.2
JWT 쿠키 발급
HttpOnly 쿠키 · 서버 세션 없음 · 로그아웃 시 즉시 만료
완료
1.3
온보딩 입력
생일 · 입사일 · 직급을 사원이 직접 입력
완료
1.4
자동 승인 판정
입사일이 최근 90일 안이면 즉시 완료, 밖이면 관리자 승인 대기
완료
1.5
대기 중 1회 수정
잘못 적은 입사일을 승인 전에 스스로 한 번 고칠 수 있다
완료
1.6
관리자 온보딩 결재
대기 목록 · 승인 · 반려 — 승인 시점에 연차를 산정
완료
1.7
전역 요청 가드
매 요청 DB 재조회 — 퇴직 · 역할 변경 · 온보딩 미완료 차단
완료
domain/auth · security/ · OnboardingCheckInterceptor | 화면: 로그인 · 온보딩 · 구성원>온보딩 승인
8

## Slide 9
WBS 2 — ANNUAL LEAVE (1/2)
2. 연차 — 신청과 결재
API 17
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
2.1
연차 신청
여러 날짜를 한 건으로 · 종일 / 오전 반차 / 오후 반차
완료
2.2
신청 검증
주말 · 공휴일 · 지난 날짜 · 중복 기간 · 1건당 날짜 상한
완료
2.3
승인자 지정
기본 승인자 + 서브 승인자 · 본인 건은 본인이 결재 못 함 (총관리자만 예외)
완료
2.4
승인 / 반려
사유를 남긴다 · 반려하면 선차감했던 잔액을 되돌린다
완료
2.5
취소
승인 전·미래 날짜만이면 바로 취소, 지난 날짜가 섞이면 취소 요청 → 재결재
완료
2.6
처리 이력
신청별 처리 내역 · 내가 결재한 건 · 내가 낸 건
완료
2.7
팀 · 전사 조회
팀장은 팀, 관리자는 전사 + 연차 사용률 집계
완료
domain/leave/{controller,service} | 화면: 대시보드 · 캘린더 · 결재함 · 팀 현황 · 이력
9

## Slide 10
WBS 2 — ANNUAL LEAVE (2/2)
2. 연차 — 잔액이 계산되는 방식
API 17
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
잔여 = base_days(정책 부여) + bonus_days(복리후생 가산) − use_days(사용·대기)
2.8
신청 시 선차감
승인이 아니라 신청(PENDING) 시점에 깎는다 — 중복 소진 방지
완료
2.9
회차 창
[기산일, +1년) 안의 날짜만 지금 잔액에서 깎는다
완료
2.10
다음 회차 예약
다음 1회차까지 미리 신청 가능 · 한도는 따로 계산
완료
2.11
당겨쓰기
부족분을 advance_days로 기록 → 다음 기산일에 상환
완료
2.12
동시 신청 방지
@Version 낙관적 락 — 두 창에서 동시에 내도 초과되지 않음
완료
2.13
잔액 요약
현재 회차 · 다음 회차 예약 · 결재 대기 일수를 나눠서 보여준다
완료
User.java(도메인 메서드) · LeaveService · docs/09 | 자세한 이유는 뒤 설계 결정 장에
10

## Slide 11
WBS 3 — WELFARE
3. 복리후생
API 12
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
3.1
정책 등록
구분(경조·포상 등) · 대상 · 지급 일수를 관리자가 정의
완료
3.2
정책 목록 · 수정 · 삭제
같은 구분+대상 조합 중복은 막는다
완료
3.3
복리후생 신청
정책을 고르고 사유와 기간을 적어 낸다
완료
3.4
승인 / 반려
승인하면 그만큼 bonus_days(보너스 연차)로 가산
완료
3.5
취소
연차와 같은 상태 전이를 공유한다 (PENDING · CANCEL_PENDING …)
완료
3.6
이력
내 신청 · 내 결재 · 전사 이력
완료
복리후생 승인 결과가 연차 잔액(bonus_days)으로 흘러 들어갑니다 — 두 도메인이 만나는 유일한 지점입니다.
domain/welfare | 화면: 복리후생 · 관리>복리후생 정책 | RequestStatus를 연차와 공유
11

## Slide 12
WBS 4 — CALENDAR
4. 캘린더 · 개인 일정 · 공휴일
API 8
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
4.1
통합 캘린더
연차 · 개인 일정 · 공휴일을 한 화면에서 본다
완료
4.2
날짜 눌러 신청
여러 날 선택 → 오른쪽 패널에서 바로 신청
완료
4.3
개인 일정
외근 · 출장 · 재택 · 교육 — 결재 없고 연차도 안 깎인다
완료
4.4
일정 메모
본인과 총관리자에게만 응답에 담긴다
완료
4.5
공휴일 동기화
공공데이터 API에서 연 단위로 가져와 저장
완료
4.6
키보드 · 모바일
← → 로 월 이동 · 모바일은 하단 시트로 선택
완료
개인 일정을 연차와 같은 테이블에 넣지 않은 이유 — 잔액을 안 깎고 결재도 없어서, 한 엔티티에 얹으면 신청·결재·취소 흐름마다 “이건 건너뛰기” 분기가 생깁니다. 그 분기 산재가 예전 버전의 버그 원인이었습니다.
domain/schedule · domain/holiday · CalendarPage.jsx
12

## Slide 13
WBS 5 — ORGANIZATION (1/2)
5. 조직과 구성원
API 21
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
5.1
구성원 목록
검색 · 부서 · 역할 필터 · 재직 / 퇴직 탭
완료
5.2
역할 변경
사원 / 팀장 / 총관리자 — 마지막 관리자는 강등 못 함
완료
5.3
부서 이동
팀장이면 후임을 먼저 지정해야 옮길 수 있다
완료
5.4
연차 수동 보정
관리자가 부여 일수를 직접 조정 (입사일 정정 등)
완료
5.5
부서 관리
트리 구조 · 상위 부서 · 팀장 지정 · 비활성화
완료
5.6
미배정 부서
이름 변경 · 이동 · 삭제가 막힌 시스템 기본 부서
완료
5.7
내 정보
직급(과장 · 선임연구원 …)을 사원이 직접 입력
완료
domain/user · domain/department | 화면: 관리>구성원 · 관리>부서 · 내 정보
13

## Slide 14
WBS 5 — LIFECYCLE (2/2)
5. 퇴직 · 데이터 파기 · 재입사
API 21
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
5.8
퇴직 처리
그 즉시 로그인까지 막힌다 · 본인 계정은 처리 불가
완료
5.9
퇴직 취소
잘못 누른 퇴직을 되돌린다 (데이터 그대로)
완료
5.10
데이터 파기
행은 남기고 이름 · 이메일 · 사유 본문을 지운다 (익명화)
완료
5.11
파기 보류
감사 · 분쟁 중인 사원을 파기 대상에서 제외
완료
5.12
자동 파기 모드
퇴직 3년 경과 → 30일 예고 메일 → 자동 파기
완료
5.13
재입사
이전 근속을 구간으로 보존하고 연차는 새로 시작
완료
파기는 행 삭제가 아니라 익명화입니다. 통계와 감사 로그가 무너지지 않게 뼈대는 남기고 개인을 특정할 수 있는 값만 제거합니다 — 이름은 퇴직사원#123, 이메일은 무효 주소로 바뀌고 자유 텍스트는 비웁니다.
User.purge() · RetireePurgeService · docs/설계-초안/퇴직자-데이터-파기-설계
14

## Slide 15
WBS 6 — POLICY
6. 정책 · 시스템 설정
API 5
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
6.1
연차 정책 표
근속 연수 구간별 부여 일수 — 관리자가 수정
완료
6.2
시스템 설정 12키
동작을 바꾸는 값들을 화면에서 조정
완료
설정 12개 (2026-09-10 · PolicyConfigKey enum 기준)
연차 당겨쓰기 허용
끄면 잔여 부족 시 신청 자체가 거절
당겨쓰기 상한
기본 5일 · 최대 25일
신청 1건당 날짜 수
기본 30일
다음 회차 예약 허용
기본 켜짐 · 끄면 현재 회차만
보너스 연차 이월
기본 꺼짐
월차 적립 상한
1년 미만 사원 · 기본 11일
온보딩 자동 승인 기간
기본 90일 · 밖이면 관리자 승인
대기 중 입사일 수정
기본 켜짐 · 1회 한정
소진 안내 기준일
안내 대상 판정 기준 · 기본 30일
자동 발송 주기
NONE / D30 / D60 / D90 / QUARTER
퇴직자 파기 모드
MANUAL(기본) / AUTO
퇴직자 보존 기간
기본 3년 · 3~10년 (근로기준법 기준)
PolicyConfigKey enum 한 곳이 키·타입·기본값·범위·라벨을 정의 — 상수 한 줄이면 관리자 화면까지 따라온다
15

## Slide 16
WBS 7 — EMAIL
7. 이메일 · 외부 연동
API 13
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
7.1
건별 알림
신청 접수 · 결재 결과 · 소진 안내 · 파기 예고
완료
7.2
발송 큐
실패 자동 재시도 · 서버가 중간에 죽어도 멈춘 건을 되살린다
완료
7.3
일괄 발송
대상 목록을 골라 한 번에 · 1회 한도 있음
완료
7.4
양식 관리
제목 · 본문 편집 + 치환 변수 미리보기
완료
7.5
발송 이력
상태 · 실패 사유 · 실패 건만 재발송
완료
7.6
외부 연동
메일 SMTP · 공휴일 API 키 등록, 연결 테스트
완료
자격 증명은 저장만 되고 절대 다시 내려오지 않습니다 — 조회 응답에는 마스킹된 값만 담습니다. 관리자 화면을 여는 것만으로 앱 비밀번호가 새는 경로를 처음부터 만들지 않기 위해서입니다.
domain/email · domain/credential | 전부 SYSTEM_ADMIN 전용
16

## Slide 17
WBS 8 — SCHEDULER
8. 자동화 — 매일 00:10에 도는 5개 잡
잡 6
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
①
기산일 리셋
1주년마다 연차 재부여
당겨쓴 빚 상환
›
②
월차 적립
1년 미만 사원에게
입사일+N개월마다 1일
›
③
생일 반차
생일이면 보너스
0.5일 가산
›
④
소진 안내
잔여가 남은 사원에게
안내 메일
›
⑤
퇴직자 파기
자동 모드일 때
예고 후 익명화
이 순서는 취향이 아니라 데이터 의존성입니다. 리셋이 보너스 연차를 갈아 끼우므로 ③이 먼저면 생일 반차가 그날 증발하고, ②가 먼저면 1주년에 하루짜리 유령 적립이 남습니다. ④가 맨 뒤인 것도 같은 이유 — 앞 잡들이 잔액을 바꾸므로 먼저 돌면 안내 메일이 갱신 전 숫자를 적어 보냅니다.
· 사원 1명 = 트랜잭션 1개. 전체를 한 트랜잭션으로 묶으면 한 사람의 충돌로 전원이 롤백됩니다
· 새해 첫날에는 공휴일 동기화 잡이 한 번 더 돕니다 (그래서 잡은 6개)
· 테스트에서는 크론이 돌지 않습니다 — @Profile(!test) 가드
domain/leave/scheduler · docs/09-스케줄러-설계.md
17

## Slide 18
WBS 9 — AUDIT
9. 감사 로그와 데이터 수명주기
API 5
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
9.1
관리자 감사 로그
누가 · 언제 · 누구에게 · 무엇을 했는지 전부 남긴다
완료
9.2
액션 필터
역할 변경 · 퇴직 · 파기 등 행위 종류로 검색
완료
9.3
연차 리셋 이력
기산일마다 이월 · 상환 스냅샷을 남긴다
완료
9.4
파기 기록의 예외
파기해도 감사 로그 행은 남긴다 — 단 이름은 담기지 않는다
완료
9.5
근속 구간
재입사 사원의 이전 근무 기간을 별도 테이블로 보존
완료
감사 로그를 파기 대상에서 뺀 것은 의도된 예외입니다. 언제 무엇을 파기했는지까지 지우면 파기 자체를 증명할 수 없습니다. 대신 로그 본문에 이름을 넣지 않아 로그만으로 개인을 특정하지 못하게 했습니다.
domain/audit · employment_periods · LeaveResetHistory
18

## Slide 19
DESIGN DECISIONS
여기부터는 “왜 이렇게 만들었는가”
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
기능 목록만 보면 놓치는 것들이 있습니다. 코드를 고칠 때 반드시 알아야 하는, 그리고 한 번씩 실제로 사고가 났던 결정 다섯 가지입니다.
A
회차 창
연차를 언제 깎을지 — 날짜가 속한 회차로 판단한다
B
파생 필드
당겨쓴 일수는 저장하는 값이 아니라 계산되는 값이다
C
스케줄러 경계
순서와 트랜잭션 단위가 곧 데이터 정합성이다
D
스키마 함정
테스트가 절대 못 잡고 기동도 막지 못하는 변경이 있다
E
보안 판단
막을 것과 열어 둘 것을 나눈 기준
19

## Slide 20
DECISION A
A. 회차 창 — 미래 날짜를 지금 잔액에서 깎지 않는다
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
연차는 회사 기준 연도가 아니라 사원마다 다른 “입사 기념일(기산일)”을 기준으로 부여됩니다.
현재 회차 [2026-03-01, 2027-03-01)
다음 회차 [2027-03-01, 2028-03-01)
그 이후 = 거절
2026-11-20 하루 신청
현재 회차 창 안 → use_days 즉시 −1
2027-05-10 하루 신청
다음 회차 → 지금 잔액은 그대로, 예약분으로만 집계
2028-02-01 신청
다음 1회차를 넘어감 → 거절 (LEAVE_DATE_TOO_FAR)
왜 나눴나 — 다음 기산일 이후의 날짜는 아직 부여되지도 않은 연차입니다. 그걸 지금 잔액에서 깎으면 올해 쓸 수 있는 날이 부당하게 줄고, 기산일이 지나면 같은 날이 두 번 깎이는 형태로 어긋납니다. 그래서 신청·복구·리셋 이월이 전부 같은 “회차 창” 하나를 기준으로 판단합니다.
불변식: use_days = 살아 있는 신청 중 현재 회차 창 안의 날짜 합
20

## Slide 21
DECISION B
B. 당겨쓴 일수는 “저장”이 아니라 “계산”이다
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
advance_days = max(0, use_days − base_days − bonus_days)
겪은 문제
당겨쓴 일수를 여러 곳에서 각자 더하고 빼다 보니, 어떤 경로로 취소하느냐에 따라 값이 달라졌습니다. 화면마다 다른 숫자가 나오는 전형적인 형태입니다.
고친 방식
· 이 필드에 값을 쓰는 코드는 User.syncAdvanceDays() 하나뿐입니다
· 잔액 3필드를 바꾸는 도메인 메서드 6개가 마지막에 반드시 그걸 부릅니다 (리셋도 예외 없이)
· 저장 직전 @PrePersist/@PreUpdate가 한 번 더 재계산합니다 — 그물이지 대체재는 아닙니다
· 채무 계산식도 User.carryOverDebt 한 곳뿐 — 이력이 자기 식을 갖고 있던 게 실제 결함이었습니다
같은 원칙: 다음 회차 예약분도 필드로 두지 않고 leave_dates에서 집계한다
21

## Slide 22
DECISION C
C. 스케줄러에서 순서와 트랜잭션이 곧 정합성
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
실행 순서
리셋 → 월차 → 생일 → 안내 → 파기
바꾸면 생일 반차가 증발하거나
1주년에 유령 적립이 남는다
트랜잭션 단위
사원 1명 = 1트랜잭션
낙관적 락이 있어 한 덩어리로 묶으면
1명 충돌에 전원 롤백
루프의 위치
진입점에서 사원별로 돈다
서비스가 자기 메서드를 부르면
프록시를 안 타 경계가 안 생긴다
작지만 값비쌌던 두 가지
· 월차 지급일은 직전 지급일 +1개월이 아니라 “입사일 + N개월”로 계산합니다. 한 달씩 더하면 말일 클램프가 누적돼(1/31 → 2/28 → 3/28) 지급일이 앞당겨집니다
· 지급 횟수는 날짜에서 역산하지 않고 카운터로 셉니다. 역산하면 1/31과 2/28 사이가 “0개월”이라 매달 다시 지급됩니다
· 리셋의 이월 집계는 회차마다 그 회차 기산일로 다시 셉니다. 마지막 기준으로 한 번에 계산하면 1차 연도 귀속분이 한 회차 일찍 빠집니다
docs/09-스케줄러-설계.md — 검산 포함
22

## Slide 23
DECISION D
D. 테스트가 절대 못 잡는 변경이 있다
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
enum에 상수 한 줄을 추가하는 것도 스키마 변경입니다. 이건 실제로 두 번 겪었습니다.
왜 테스트가 못 잡나
테스트 DB(H2)는 매번 엔티티에서 스키마를 새로 만들어 새 값이 항상 들어 있다
왜 기동도 안 막나
운영의 스키마 검증은 ENUM 값 목록까지 보지 않는다 — 기동은 정상
그래서 어디서 터지나
그 값을 처음 저장하는 사용자 요청에서 500. 컬럼 누락보다 조용하다
실제로 먼저 터진 것
ENUM보다 NOT NULL 해제 누락이 먼저였다 (파기 시 사유 본문 비우기)
깔아 둔 그물
SchemaEnumConsistencyTest가 코드와 schema.sql을 전수 대조해 먼저 깨뜨린다
엔티티를 바꾸면 두 가지를 함께 해야 합니다 — 빈 DB용 schema.sql과, 이미 데이터가 있는 DB용 backfill SQL. 하나만 하면 배포가 기동에서 멈추는데, 그건 의도된 동작입니다.
23

## Slide 24
DECISION E
E. 막을 것과 열어 둘 것을 나눈 기준
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
본인은 본인을 결재할 수 없다
총관리자만 예외입니다 — 그 위에 결재선이 없어 막으면 자기 연차를 처리할 사람이 없습니다.
본인 계정은 퇴직 처리 불가
퇴직은 즉시 로그인까지 막혀 스스로 되돌릴 수 없습니다 — 역할 자가 강등보다 나쁩니다.
팀장인 사원은 부서를 못 옮긴다
후임 팀장을 먼저 지정하게 막습니다. 자동으로 팀장 자리를 비우면 그 부서의 결재가 조용히 멈춥니다.
마지막 관리자는 강등 불가
아무도 관리 화면에 못 들어가는 상태를 만들지 않습니다.
시크릿은 쓰기 전용
SMTP 비밀번호·API 키는 어떤 조회 경로로도 원문이 내려가지 않습니다.
시연 데이터는 로컬 전용
프로필 가드를 넓히면 시연 계정이 운영 DB에서 실제 사원과 섞입니다.
선택의 공통 기준 — 되돌릴 수 없는 상태를 사용자가 혼자 만들 수 있으면 막는다
24

## Slide 25
VERIFICATION
어디까지 확인했나
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
백엔드 테스트
500
서비스 · 스케줄러 · 스키마 대조
프론트 테스트
332
41개 파일
정적 검사
0
lint 경고 · 빌드 정상
브라우저 QA
22
화면 캡처로 기록
브라우저로 직접 돌려서 잡은 것 (2026-09-09)
B-1
주말·공휴일을 고른 채로 신청 버튼이 눌렸다
선택 단계에서 막도록 수정
B-2
퇴직 탭에서 가로 스크롤 시 관리 버튼이 가려졌다
관리 열 고정
B-3
재입사 모달에 직급 변경 결과가 안 보였다
변화 있는 항목만 노출
B-4
캘린더에서 키보드로 월 이동이 안 됐다
← → PageUp/Down · Home 지원
B-5
모바일에서 여러 날 선택이 어려웠다
하단 시트 + 적용 버튼
docs/13-QA-체크리스트.md · docs/설계-초안/사용자-QA-마무리-2026-09-08.md + 캡처 22장
25

## Slide 26
OPEN ITEMS
남은 작업 — 그래서 미완성본입니다
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
관리자 문의
사원이 관리자에게 문의를 보내는 창구
설계 전 · 기능 미착수
예정
트랜잭션 경계 정리
일부 관리자 작업의 경계·스키마 재검토 (SEC-9)
설계 필요
예정
운영 스키마 반영
backfill SQL 18개를 운영 DB에 순서대로 적용
배포 시 사람이 확인
부분
마이그레이션 도구
지금은 손으로 SQL 관리 — Flyway 도입 필요
운영 전환 조건
예정
사람이 하는 QA
권한·렌더·배포 설정 등 자동 테스트가 못 잡는 항목
체크리스트로 관리
부분
staging 검증
실제 메일 발송·공휴일 API를 붙인 환경에서 확인
환경 필요
예정
현재 상태의 단일 원본은 docs/12-남은-작업.md 입니다. 이 장표와 어긋나면 그쪽이 맞습니다.
26

## Slide 27
DEPLOY
배포는 어떻게 하나
미완성본 — 기능이 계속 추가됩니다 · 2026-09-10
1
이미지 빌드
프론트 빌드 결과를 백엔드 static에 넣어
컨테이너 하나로 합친다
2
스키마 준비
빈 DB면 schema.sql
기존 DB면 backfill SQL 18개
3
기동 검사
쿠키 보안 설정·허용 도메인이 비면
서버가 아예 안 뜬다 (의도)
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod up -d --build
배포 전 반드시 확인
· 운영은 Hibernate가 테이블을 만들지 않습니다 — 스키마는 사람이 넣습니다
· backfill SQL은 전부 멱등하게 써 두었으니 두 번 돌아도 안전합니다
· 시크릿 파일은 git과 도커 빌드 컨텍스트 둘 다에서 빼야 합니다 (별개입니다)
· 관리자 지정은 최초 가입 때만 적용됩니다 — 기존 계정 승격은 DB 수정 + 재로그인
27

## Slide 28
WRAP UP
여기까지가 지금의 전부입니다
· 사원이 내고, 팀장이 결재하고, 관리자가 정책을 정하는 흐름은 끝까지 동작합니다
· 자동 적립·소멸·파기는 매일 도는 잡이 대신 합니다
· 아직 운영에 올리지 않았고, 관리자 문의 등 몇 가지가 남아 있습니다
피드백을 받고 싶은 부분
① 회차 창 규칙이 실제 인사 운영과 맞는지 ② 퇴직자 파기 기본값(수동 / 3년 보존)이 적절한지 ③ 재입사자 연차를 새로 시작하는 게 맞는지 ④ 관리자 문의 기능의 형태
미완성본 · 2026-09-10 · 최신 상태는 저장소 docs/12-남은-작업.md
28